# Guía de trabajo del equipo Grupo 1

Actividad integradora de sistemas de datos en tiempo real con Redis

| Contexto | Monitoreo de tráfico mediante sensores distribuidos |
| --- | --- |
| Fecha límite | Miércoles 23 de septiembre de 2026 |

# Objetivo de esta guía

La base integrada del proyecto ya funciona. Esta guía indica qué debe revisar, completar y explicar cada integrante para que el trabajo continúe sobre una misma arquitectura y llegue estable a la demostración. Cada persona debe apropiarse de su componente, probarlo y documentarlo; no debe reconstruirlo desde cero.

# Estado actual del proyecto

Seis sensores simulados generan mediciones cada 10 segundos.

Redis mantiene comunicación inmediata, estado actual, histórico reciente, métricas, ranking y alertas temporales.

El Publisher, el Processor y Grafana funcionan mediante Docker Compose.

El dashboard muestra KPIs, dos gráficas temporales, ranking, mapa y alertas.

Las pruebas unitarias y la verificación integral del flujo están aprobadas.

# Arquitectura acordada

Simulador  ->  Publisher  ->  Redis  ->  Processor  ->  Grafana

Grafana consulta Redis directamente mediante Redis Data Source. La solución no utiliza Socket.IO ni un servidor web intermedio. El simulador está separado del Publisher para que en el futuro pueda sustituirse por una API sin cambiar los consumidores ni el dashboard.

# Estructuras y contratos compartidos

| Necesidad | Mecanismo | Clave o canal |
| --- | --- | --- |
| Eventos inmediatos | Pub/Sub | traffic-events |
| Control del simulador | Pub/Sub | traffic-control |
| Estado actual | Hash | sensor:traffic:<ID> |
| Histórico reciente | Stream | traffic:stream |
| Métricas generales | Hash | traffic:metrics:global |
| Ranking | Sorted Set | traffic:ranking:occupancy |
| Alertas | String JSON con TTL | traffic:alert:<ID> |

# Antes de comenzar

Cada integrante debe trabajar desde la misma versión del repositorio y comprobar la base antes de modificar su módulo.

Clonar o actualizar el repositorio.

Instalar las dependencias de Node.js.

Levantar los cuatro servicios con Docker Compose.

Ejecutar las pruebas y la verificación integral.

Crear una rama propia antes de modificar archivos.

npm install

docker compose up -d --build

npm test

docker compose exec -T publisher npm run verify

El dashboard estará disponible en http://localhost:3000/d/smart-traffic-sogamoso

# Responsabilidades resumidas

| Persona | Componente | Responsabilidad principal | Ruta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Simulador y base | Mantener los escenarios, el contrato común y la integración inicial. | src/simulator |
| 2 | Publisher | Normalizar y escribir cada evento en Redis antes de publicarlo. | src/publisher |
| 3 | Processor | Calcular métricas, ranking y alertas a partir de Pub/Sub. | src/processor |
| 4 | Grafana | Refinar y validar el dashboard conectado directamente a Redis. | grafana |

# Reglas de coordinación

No se deben cambiar sin acuerdo del equipo los siguientes elementos:

La estructura JSON de los eventos y sus nombres de campos.

Los identificadores TRAF-01 a TRAF-06.

Los canales traffic-events y traffic-control.

Las claves de Redis utilizadas por el Processor y Grafana.

Los nombres de métricas que consume el dashboard.

Si un integrante necesita cambiar uno de estos contratos, debe comunicarlo antes porque la modificación puede afectar simultáneamente al Publisher, al Processor y al dashboard.

# Persona 1 Simulador y base

La base del simulador está terminada. La Persona 1 debe conservar la integración, ayudar a resolver cambios compartidos y preparar la explicación del comportamiento de los datos.

## Archivos principales

config/sensors.json

src/simulator/traffic-simulator.js

src/shared/traffic-event.js

test/simulator.test.js

## Aspectos que debe poder explicar

Cómo evolucionan los escenarios LOW, MEDIUM, HIGH, CONGESTED y RECOVERY.

Por qué las variables cambian gradualmente y no se generan de forma independiente.

Cómo se calculan el tiempo de desplazamiento y el nivel de congestión.

Por qué el intervalo de 10 segundos representa la frecuencia de medición y no la latencia del procesamiento.

Cómo se fuerza una condición para realizar una demostración repetible.

## Comando de demostración

docker compose exec -T publisher npm run scenario -- CONGESTED TRAF-03 2

## Resultado esperado

TRAF-03 debe desplazarse gradualmente hacia una condición de congestión. El Processor debe detectar ocupación alta o velocidad baja, crear una alerta con TTL y reflejar el cambio en Grafana.

# Persona 2 Publisher

La Persona 2 debe revisar el Publisher existente, comprobar sus tres operaciones por evento y preparar la explicación de cómo desacopla la fuente de datos del resto del sistema.

## Archivos principales

src/publisher/index.js

src/shared/traffic-event.js

src/shared/keys.js

## Trabajo asignado

Recibir las seis mediciones producidas en cada ciclo.

Convertir cada medición al contrato JSON obligatorio.

Guardar el estado actual con HSET en sensor:traffic:<ID>.

Agregar el evento al histórico con XADD y MAXLEN aproximado de 360.

Publicar el evento en traffic-events después de escribir estado e histórico.

Revisar los logs y el comportamiento de reconexión a Redis.

## Pruebas que debe realizar

docker compose exec redis redis-cli HGETALL sensor:traffic:TRAF-01

docker compose exec redis redis-cli XLEN traffic:stream

docker compose exec redis redis-cli XREVRANGE traffic:stream + - COUNT 2

## Entrega de la Persona 2

Código revisado y con logs comprensibles.

Explicación de HSET, XADD y PUBLISH.

Evidencia de que estado, histórico y publicación se producen en cada ciclo.

Descripción de lo que ocurre si Redis o un Subscriber se desconectan.

# Persona 3 Processor

La Persona 3 debe revisar el consumidor de Pub/Sub, validar las fórmulas y demostrar que las métricas y alertas quedan almacenadas en Redis para que Grafana pueda consultarlas.

## Archivos principales

src/processor/index.js

src/processor/metrics.js

test/metrics.test.js

## Trabajo asignado

Suscribirse al canal traffic-events.

Calcular velocidad promedio de la red, flujo vehicular total y ocupación promedio.

Calcular la variación del tráfico de cada sensor.

Identificar el sensor con mayor ocupación.

Actualizar el ranking mediante ZADD.

Generar alertas cuando la ocupación supere 90 por ciento o la velocidad sea inferior a 10 km/h.

Aplicar una expiración de 60 segundos a cada alerta activa.

## Pruebas que debe realizar

docker compose exec redis redis-cli HGETALL traffic:metrics:global

docker compose exec redis redis-cli ZREVRANGE traffic:ranking:occupancy 0 -1 WITHSCORES

docker compose exec redis redis-cli GET traffic:alert:TRAF-03

docker compose exec redis redis-cli TTL traffic:alert:TRAF-03

## Entrega de la Persona 3

Fórmulas y umbrales documentados.

Pruebas de las métricas y reglas de alerta.

Evidencia del ranking y de la expiración de alertas.

Explicación de la pérdida de mensajes Pub/Sub y la conservación del Stream.

# Persona 4 Dashboard con Grafana

La Persona 4 debe revisar el dashboard aprovisionado, mejorar su presentación y comprobar que todos los paneles consultan las estructuras correctas de Redis.

## Archivos principales

grafana/dashboards/smart-traffic.json

grafana/provisioning/datasources/redis.yaml

grafana/provisioning/dashboards/dashboards.yaml

## Paneles existentes

Velocidad promedio de la red.

Vehículos por minuto totales.

Ocupación promedio.

Ranking de ocupación de los sensores.

Gráfica de velocidad contra tiempo.

Gráfica de vehículos contra tiempo.

Geomap de sensores coloreado por ocupación.

Tabla de alertas activas.

## Trabajo asignado

Revisar títulos, unidades, colores, leyendas y distribución de paneles.

Confirmar la actualización automática cada cinco segundos.

Comprobar que el mapa representa los seis sensores.

Mejorar la lectura de las alertas sin cambiar las claves acordadas.

Preparar la explicación de las consultas a Hashes, Streams, Sorted Sets y Strings.

## Prueba del dashboard

docker compose restart grafana

Abrir http://localhost:3000/d/smart-traffic-sogamoso

Forzar CONGESTED en TRAF-03 y observar el cambio sin recargar la página

# Flujo de trabajo con Git

Cada integrante debe crear su rama a partir de la base publicada. Los nombres sugeridos permiten identificar con rapidez el componente modificado.

| Responsable | Rama sugerida |
| --- | --- |
| Persona 2 | feature/publisher |
| Persona 3 | feature/processor |
| Persona 4 | feature/dashboard |

## Comandos para crear una rama

git switch main

git pull

git switch -c feature/publisher

Cada persona debe sustituir el último nombre por la rama que le corresponde.

# Comprobaciones antes de entregar cambios

npm test

npm run check

docker compose exec -T publisher npm run verify

No subir archivos .env, credenciales ni node_modules.

No mezclar cambios de otro componente sin avisar al responsable.

Describir en el commit qué se modificó y cómo se comprobó.

Solicitar revisión antes de integrar la rama principal.

# Cronograma recomendado

| Día | Objetivo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Domingo 20 | Publicar la base | Todos trabajan desde el mismo commit. |
| Lunes 21 | Revisar cada componente | Dudas y cambios principales resueltos. |
| Martes 22 | Integrar y ensayar | Flujo completo y demostración estable. |
| Miércoles 23 | Presentar | Cada integrante explica la arquitectura completa. |

# Criterio de finalización

Una parte se considera terminada cuando funciona dentro del flujo completo, tiene pruebas o evidencia verificable, está documentada y su responsable puede explicar las decisiones técnicas sin depender de otro integrante.